MINGGU KE-12

##### MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko proyek adalah suatu seni dan pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko sepanjang siklus proyek dalam rangka mencapai sasaran proyek. Manajemen resiko sering dilupakan dalam suatu proyek walaupun sangat membantu peningkatan keberhasilan proyek, misalnya membantu pemilihan proyek yang baik, merumuskan scope proyek dan mengembangkan estimasi yang realistis.

Resiko adalah kemungkinan kegagalan atau kerugian. Resiko proyek mencakup pemahaman terhadap permasalahan yang potensial mempengaruhi proyek dan seberapa besar dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Manajemen resiko sebagai sebuah bentuk jaminan sekaligus investasi. Sasaran dari manajemen resiko adalah meminimalkan resiko yang potensial membuat proyek tidak berhasil. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen resiko proyek terdiri dari :

- Perencanaan manajemen resiko

- Identifikasi resiko

- Analisis resiko kualitatif

- Analisis resiko kuantitatif

- Perencanaan penanganan resiko

- Monitoring dan kontrol resiko

| Area Pengetahuan | Proses Proyek |
| --- | --- |
|  | Inisiasi | Perencanaan | Pelaksanaan | Pengendalian | Persetujuan |
| Resiko |  | Perencanaan manajemen resiko |  | Monitoring dan pengendalian resiko |  |
|  |  | Identifikasi resiko |  |  |  |
|  |  | Analisa resiko kualitatif |  |  |  |
|  |  | Analisa resiko kuantitatif |  |  |  |
|  |  | Perencanaan respon resiko |  |  |  |

12.1. Perencanaan Manajemen Resiko

Memutuskan bagaimana melakukan pendekatan dan perencanaan aktivitas manajemen resiko proyek yang mencakup :

- Output utama perencanaan manajemen resiko, adalalah sebuah Rencana manajemen resiko yaitu sebuah dokumen yang berisi prosedur-prosedur mengelola resiko sepanjang pelaksanaan proyek.

- Tim proyek dapat mereview dokumen proyek dan memahami pendekatan menghadapi resiko bagi organisasi dan sponsor.

- Tingkat kedetailan penyimpangan  dari kebutuhan proyek.

Topik dalam reancana manajemen resiko :

- Metodologi

- Tugas dan pertanggungjawaban (Roles and responsibilities)

- Anggaran dan Jadwal (Budget and schedule)

- Kategori resiko (Risk categories)

- Peluang dan dampak resiko (Risk probability and impact)

- Dokumentasi resiko (Risk documentation)

Kepentingan relatif atau Indikator keberhasilan proyek IT

| Indikator | Kepentingan relatif |
| --- | --- |
| Keterlibatan user | 19 |
| Dukungan manajen eksekutif | 16 |
| Pernyataan kebutuhan yang jelas | 15 |
| Rencana yang jelas | 11 |
| Harapan yang realistis | 10 |
| Siklus proyek yang semakin pendek | 9 |
| Kompetensi staff | 8 |
| Kepemilikan | 6 |
| Visi dan Tujuan yang jelas | 3 |
| Kerja keras dan fokus staff | 3 |
| Total | 100 |

Kategori Resiko :

- Resiko pasar

- Resiko keuangan

- Resiko teknologi

- Resiko personel

- Resiko struktur/proses

Struktur Resiko

Resiko berdasarkan area pengetahuan

##### 12.2. Identifikasi Resiko

- Identifikasi Resiko adalah proses memahami kejadian potensial yang mungkin menyebakan kegagalan atau menghambat proyek.

- Tool dan teknik identifikasi resiko:

  - Brainstorming

  - Teknik Delphi

  - Interview

  - Analisis SWOT

Brainstorming

Adalah teknik diskusi kelompok untuk membangun ide atau menemukan masalah spesifik dengan ide-ide spontanitas yang segar dan tanpa target keputusan.

Teknik Delphi

Adalah teknik penemuan resiko dengan menggunakan konsesus beberapa pendapat para ahli yamg membuat prediksi tentang pengembangan ke depan.

Interview

Adalah teknik penemuan fakta dengan mengkoleksi informasi dengan wawancara langsung, telepon, e-mail dan sebagainya. Wawwancara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman proyek sejenis sangat penting untuk mengidentifikasi potensial resiko.

SWOT analysis

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) dapat juga digunakan dalam melakukan identifikasi resiko, khususnya mengenali kelemahan yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi.

Output Proses Identifikasi Resiko

##### Output utama dari Proses Identifikasi Resiko adalah daftar resiko yang teridentifikasi yang disebut Register Resiko.   Isi dari Register resiko adalah :

- Nomor Identifikasi setiap resiko yang teridentifikasi

- Rangking setiap resiko

- Nama setiap resiko

- Deskripsi setiap resiko

- Kategori kegagalan yang terjadi dari setiap resiko.

- Penyebab setiap resiko

- Gejala-gajala dari setiap resiko.

- Respon Potensial setiap resiko.

- Personel yang bertanggung jawab setiap resiko.

- Probabilitas dan dampak setiap resiko

- Status setiap resiko.

| No. | Rank | Risk | Description | Category | Root Cause | Triggers | Potential Responses | Risk Owner | Probability | Impact | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R21 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 12.3. Analisis Resiko Kualitatif

Penilaian dampak resiko yang teridentifikasi untuk menetapkan prioritas penanganan. Teknik dan alat dalam menentukan prioritas ini antara lain :

  - Matrik probabilitas dan dampak

  - Top Ten Resiko yang sering terjadi

  - Expert judgment

Matrik Probabilitas/dampak

- Merupakan matrik yang berisi daftar resiko yang mungkin terjadi berdasarkan probabilitas relatif  dan dampak dari resiko. Masing-masing variabel diklasifikasikan high, medium, atau low. Juga dapat digunakan menghitung faktor resiko (risk factors),

Contoh matrik probabilitas untuk penilaian resiko secara kualitatif

Top Ten Risk Item Tracking

Alat analisis resiko secara kualitatif guna membantu mengidentifikasi resiko dan menjaga kepedulian terhadap resiko sepanjang pelaksanaan proyek.

Expert Judgment

- Mengidentifikasi resiko potensial berdasarkan pengalaman dan intuisi pimpinan proyek.

12.4. Analisis Resiko kuantitatif

Teknik kuantitatif yang sering digunakan adalah :

  - Analisis pohon keputusan (Decision tree analysis)

  - Simulasi

  - Analisis Sensitivitas

Analisis pohon keputusan

- Pohon keputusan adalah diagram yang digunakan memilih aksi atau putusan terbaik dalam situasi kedepan yang tidak pasti.

- Estimated monetary value (EMV) adalah hasil perkalian dari probabilitas kejadian resiko dengan nilai uang kejadian resiko.

12.5. Perencanaan Penanganan Resiko

- Setelah mengidentifikasi dan kuantifikasi resiko harus dipikirkan bagaimana menangani atau meresponnya. Terdapat empat respon dalam menghadapi resiko :

  - Risk avoidance

  - Risk acceptance

  - Risk transference

  - Risk mitigation

  - Risk exploitation

  - Risk sharing

  - Risk enhancement

General Risk Mitigation Strategies for Technical, Cost, and Schedule Risks

12.6. Monitoring dan Pengendalian Resiko

- Proses manajemen resiko yang termasuk pada fase pelaksanaan proyek guna merespon resiko yang terjadi. Seringkali respon yang tidak terencana terhadap resiko harus dilakukan ketika resiko terjadi. Output dari monitoring dan pengendalian resiko adalah :

  - Perubahan permintaan (Requested changes).

  - Koreksi yang direkomendasikan dan aksi pencegahan yang akan dilakukan.

  - Update risk register, rencana manajemen proyek, dan proses organisasional.

# Text boxes

Resources

Communication

Estimates

Team support

User support

Executive

support

Network

Software

Hardware

Cash flow

Suppliers

Competitors

Project

Management

Organizational

Technical

Business

IT Project