## Slide 1: Kerangka Dasar Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Dosen : L. Erawan

## Slide 2: Latar Belakang Manajemen Proyek TI
Pekerjaan bidang TI memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pekerjaan non-TI. Hal ini karena karakteristik TI yang tidak bisa dipisahkan antara aktivitas organisasi secara menyeluruh. TI dikembangkan harus bersinergi dengan seluruh aktivitas bisnis secara keseluruhan.

## Slide 3: Latar Belakang Manajemen Proyek TI
Dengan semakin banyaknya pekerjaan-pekerjaan bidang TI dan karakteristik TI itu sendiri akan menciptakan proyek-proyek khusus yang menangani pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan pengembangan TI. Sehingga diperlukan bidang kajian khusus yaitu pengelolaan (manajemen) proyek teknologi informasi.

## Slide 4: Pengertian Proyek dan Manajemen Proyek
Proyek adalah serangkaian aktifitas temporer dalam usaha melakukan dan mencapai tujuan unik (Schwalbe K, 2002).
Manajemen proyek adalah sekelompok alat, proses dan sumber daya manusia yang berkompeten guna mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan, dan berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu.

## Slide 5: Atribut Proyek
memiliki tujuan unik
bersifat sementara
memerlukan alat bantu kontrol
memerlukan sumber daya yang bersifat ad-hoc dan lintas disiplin ilmu
memiliki sponsor utama
mengandung ketidakpastian

## Slide 6: Konteks Pemahaman Proyek
Tujuan manajemen proyek
  ruang lingkup, biaya, kualitas dan waktu
  Ukuran keberhasilan apabila terpenuhi 4 faktor tsb
Proses manajemen proyek
  mencakup fase inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian proyek dan penyerahan proyek
Pengetahuan manajemen proyek
  delapan aspek pengetahuan yg diperlukan: manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen komunikasi, manajemen sumberdaya manusia, manajemen resiko dan manajemen pengadaan.

## Slide 7: Konteks2 Pemahaman Proyek
Ketiga konteks merupakan satu kesatuan dalam memahami proyek dan menyatu dalam manajemen proyek terintegrasi (Integrated Project Management).

## Slide 8: Tujuan Proyek
Terdapat empat komponen penting yang menjadi tujuan sebuah proyek, yaitu ruang lingkup (scope) , waktu, biaya dan kualitas. Empat komponen tersebut yang menjadi batasan terhadap pelaksanaan proyek. Bisa dikatakan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dari produk yang dihasilkan dari proyek meliputi kriteria atau batasan waktu, batasan ruang lingkup, batasan biaya dan batasan kualitas

## Slide 9: Tujuan Proyek
Keempatnya saling mempengaruhi, digambarkan sebagai suatu prisma:
Ruang lingkup
Biaya
Waktu
Kualitas

## Slide 10: Proses Manajemen Proyek
Untuk merealisasikan agar komponen tujuan proyek dapat tercapai maka pelaksanaan proyek membutuhkan tahapan-tahapan yang terintegrasi, tahapan tersebut dilakukan dengan membagi beberapa fase:
Project Initiation (Inisiasi proyek): Menjelaskan tentang latar belakang yang memicu dilaksanakan sebuah proyek, mendefinisikan sasaran, tujuan dan faktor-faktor kesuksesan dari proyek.
Project Planning (perencanaan awal proyek): Segala sesuatu yang diperlukan untuk merencanakan (setting) proyek sebelum rangkaian pekerjaan dimulai.

## Slide 11: Proses Manajemen Proyek
Project Executing (Pelaksanaan proyek): Proses mengkoordiknasikan sumberdaya yang ada untuk menjalankan sejumlah pekerjaan di dalam proyek agar menghasilkan produk sesuai yang ditargetkan.
Project Control (Pengendalian proyek) : Proses pengawasan setiap aktivitas proyek untuk memantau agar setiap aktivitas tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.
Project Closing: proses persetujuan secara formal antara pelaksana dan pemberi proyek bahwa proyek telah selesai dan menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan.

## Slide 12: Area Pengetahuan ManPro
Knowledge area meliputi fungsi utama dan fungsi pendukung.
Fungsi utama memiliki fungsi mewujudkan proyek sesuai dengan konteks manajemen proyek yang meliputi : Manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas.
Fungsi pendukung memiliki fungsi mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian proyek. Fungsi pendukung meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen resiko dan manajemen pengadaan.

## Slide 13: Keahlian Manajemen Proyek
Dengan memahami konsep dasar proyek yang meliputi komponen tujuan, proses pelaksanaan proyek, maka sangat diperlukan ilmu dan keahlian tertentu yang harus dimiliki personel yang terlibat, khususnya manajer proyek, agar produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
Ilmu untuk mengelola proyek tersebut disebut dengan manajemen proyek.
Jadi manajemen proyek adalah suatu aktivitas penerapan pengetahuan, keahlian, metodologi dan teknik memanfaatkan sumberdaya untuk mengelola sebuah proyek untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

## Slide 14: Hambatan Proyek
Banyak kesalahan terjadi dalam mengelola sebuah proyek yang menyebabkan sering menjadi hambatan. Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi adalah:
komunikasi yang tidak baik (Poor communication)
persetujuan yang tidak jelas (Disagreement)
kesalahpahaman (Misunderstandings)
suasana yang tidak mendukung (Bad weather)
pemogokan kerja (Union strikes)
konflik pribadi (Personality conflicts)
manajemen yang tidak baik (Poor management)
definisi sasaran dan tujuan tidak jelas (Poorly defined goals and objectives)

## Slide 15: Faktor Kegagalan Proyek
Faktor | Prosentase (%)
Kebutuhan yang tidak jelas | 13,1
Kurangnya keterlibatan user | 12,4
Kurangnya ketersediaan sumber daya | 10,6
Harapan yang tidak realistis | 9,9
Kurangnya dukungan dari pimpinan | 9,3
Perubahan kebutuhan dan spesifikasi | 8,7
Kurangnya kualitas proses perencanaan | 8,1
Kurangnya kebutuhan terhadap hasil proyek | 7,5
Kurangnya kemampuan mengelola teknologi informasi | 6,2
Rendahnya tingkat pemahaman teknologi | 4,3
Lain-lain | 9,9

## Slide 16: Proyek Sistem Informasi
Sistem Informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur hardware, Software dan ketersediaan sumber daya manusia bidang teknologi informasi.

## Slide 17: Proyek Sistem Informasi
Contoh-contoh proyek sistem informasi
Proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu
Proyek pembangunan infrastruktur E-Government di Jawa Tengah
Proyek pengembangan sistem CRM (Customer Relationship Management) pada PT Garuda.
Proyek pembangunan sistem E-business pada PT. Global Jaya.
Proyek pembangunan jaringan komputer kantor pusat dan cabang pada PT. Jaya Angkasa.
Proyek penjualan elektronik (E-Commerce)

## Slide 18: Perbedaan Proyek Informasi dengan Proyek Lain
Beberapa perbedaan karakteristik proyek sistem informasi dibandingkan dengan proyek bidang lain adalah sebagai berikut :
Memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang bersifat intangible seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari produk tersebut.
Melibatkan teknologi yang sangat cepat usang, karena perkembangan yang sangat cepat.
Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam
Ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan, karena sulit mengukur kualitas yang dimengerti berbagai pihak secara seragam.

## Slide 19: END