## Slide 1: Topic
Process Model
An Agile View of Process

## Slide 2: Draft - Software Process

## Slide 3: PROCESS MODEL
Prescriptive Models
  The Waterfall Model
  Incremental Models
  Evolutionary Process Models
Specialized Process Models
The Unified Process

## Slide 4: Waterfall Model/ Classic life cycle
Dengan waterfall, para analis dan pengguna diproses secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.
Dua keuntungan utama dari metodologi berbasis pengembangan waterfall adalah:
  Persyaratan sistem diidentifikasi lama sebelum pemrograman dimulai.
  Perubahan persyaratan diminimalkan sebagai hasil proyek.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 5
Dua kelemahan utama dari metodologi berbasis pengembangan waterfall adalah:
  Desain harus benar-benar ditentukan sebelum pemrograman dimulai.
  Membutuhkan waktu yang lama antara penyelesaian proposal sistem dalam tahap analisis dan pengiriman sistem.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 6: Waterfall Development-based Methodology

## Slide 7: Varian Waterfall – V Model

## Slide 8: waterfall

## Slide 9: Masalah Model Waterfall
Pembagian yang tidak fleksibel dari proyek ke dalam langkah-langkah yang berbeda membuat dia sulit untuk merespon perubahan perubahan kebutuhan customer
Oleh sebab itu, model ini hanya sesuai bila kebutuhan dimengerti dengan baik dan perubahan akan menjadi mudah selama proses perancangan
Beberapa sistem mempunyai kebutuhan yang stabil.
Model ini sebagian besar digunakan untuk proyek sistem yang besar dimana sistem ini dikembangkan pada beberapa sisi.

## Slide 11: Increment Process Model

## Slide 12: The Evolutionary Model : Prototyping

## Slide 13: Prototyping
Metodologi berbasis prototipe melakukan analisis, desain dan implementasi secara bersamaan.
Semua tiga fase dilakukan berulang dalam siklus sampai sistem selesai.
Sebuah prototipe adalah versi lebih kecil dari sistem dengan jumlah minimal fitur.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 14: Advantage vs Disadvantage
Keuntungan:
  Menyediakan sistem yang bisa berinteraksi dengan pengguna, bahkan meski belum siap untuk digunakan.
Kerugian:
  Sering prototipe mengalami perubahan yang signifikan sehingga banyak keputusan desain awal yang terbukti masih sangat kurang.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 15: Prototyping-based Methodology
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 16: Throwaway Prototyping
Throwaway prototyping mirip dengan Prototipe.
Perbedaan utama adalah bahwa Implementasi System pada Throwaway Prototipe diselesaikan dengan titik yang berbeda dalam SDLC.
Memiliki tahap analisis yang relatif menyeluruh.
The main difference is that throwaway prototyping IS completed during a different point in the SDLC.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 17: Throwaway Prototyping-based Methodology
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 18: The Evolutionary : Spiral Model

## Slide 19: Spiral model

## Slide 20: Evolutionary Models - Spiral Model
Notes: Evolutionary approach that couples iterative nature of prototyping and systematic aspects of linear models.
Provides for rapid development of incremental versions of software.
Software is developed in series of incremental releases.
Each area in the diagram represents a set of tasks required. In all areas umbrella activities are applied.

## Slide 21: Spiral Model - The Lifecycle of SW Product
Concept Development Projects
New Product Development Projects
Product *Enhancement Projects
Product Maintenance Projects
*peningkatan

## Slide 22: Spiral Model - Characteristics
Keuntungan :
aplikasi dalam sistem dan software yang besar
digunakan serta untuk mekanisme pengurangan risiko
Kelemahan :
pengendalian (tuntutan penilaian risiko tinggi dan keahlian)
belum banyak diterapkan (sejarah kecil)

## Slide 23: Component Assembly Model
extract components if available
build components if available
construct nth iteration of the system
identify candidate components
look up components in library
put new components in library

## Slide 24: The Concurrent Proses Model

## Slide 25: Category III of the System Development Methodology: Agile Development
Kategori ini berfokus pada perampingan SDLC dengan menghilangkan banyak pemodelan dan dokumentasi overhead dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas.
Proyek menekankan kesederhanaan, pengembangan aplikasi berulang.
Kategori ini menggunakan pemrograman ekstrim, yang dijelaskan selanjutnya.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 26: Extreme Programming (XP)
Extreme Programming (XP) mempunyai empat poin penting :
  Communication (komunikasi)
  Simplicity (sederhana)
  Feedback (umpan balik)
  Courage (keberanian)
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 27
Secara prinsip kunci dari XP meliputi:
  Pengujian terus menerus
  Coding sederhana
  Tutup interaksi dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 28: An Extreme Programming-based Methodology
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 29
Concurrent Model
none
Under development
Under development
Baselined
Done
Under revision
Awaiting changes
Analysis activity
Notes: Concurrent process model—recognizes that different part of the project will be at different places in the process

## Slide 30: Selecting the Appropriate Development Methodology
The next figure summarizes some important methodology selection criteria.
Memilih metodologi tidak sederhana, karena tidak ada satu metodologi selalu terbaik.
Banyak organisasi memiliki standar mereka sendiri.
Berikutnya adalah beberapa kriteria untuk bisa menyeleksi metodologi.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 31: Criteria for Selecting a Methodology
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 32: *Clarity of User Requirements
RAD metodologi prototyping dan throwaway prototyping biasanya lebih tepat bila kebutuhan pengguna tidak jelas karena mereka memberikan prototipe bagi pengguna untuk berinteraksi dengan di awal SDLC.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc
*kejelasan

## Slide 33: Familiarity with Technology
Jika sistem ini dirancang tanpa mengenal beberapa dengan dasar-dasar teknologi, risiko meningkat karena alat mungkin tidak mampu melakukan apa yang dibutuhkan.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 34: System Complexity
Sistem yang kompleks memerlukan analisis yang cermat dan rinci dan desain.
Tim proyek yang mengikuti secara bertahap dari metodologi berbasis pembangunan cenderung kurang memperhatikan analisis masalah domain lengkap daripada mereka
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 35: System Reliability
Kehandalan sistem biasanya merupakan faktor penting dalam pengembangan sistem.
Metodologi berbasis prototipe yang paling tepat saat kehandalan sistem adalah prioritas tinggi.
Metodologi berbasis prototipe umumnya bukan pilihan yang baik karena mereka tidak memiliki analisis dan desain yang cermat fase.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 36: Short Time Schedules
metodologi berbasis RAD sangat cocok untuk proyek-proyek dengan jadwal waktu yang singkat karena mereka meningkatkan kecepatan.
metodologi berbasis Waterfall adalah pilihan terburuk ketika waktu adalah penting karena mereka tidak memungkinkan untuk perubahan jadwal mudah
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 37: Schedule Visibility
RAD berbasis metodologi menggerakan banyak keputusan desain kritis di awal proyek; akibatnya, ini membantu manajer proyek mengenali dan faktor risiko alamat dan menjaga harapan yang tinggi.
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 38: An Agile View of Process
Karakteristik Agile
Jenis2 : Scrum, XP,
Kelebihan dan kekurangan Agile

## Slide 39: Project Team Skills and Rules
Proyek harus terdiri dari berbagai individu terampil dalam rangka untuk sistem untuk menjadi sukses.
Enam keterampilan utama menetapkan seorang analis harus memiliki meliputi:
  Technical
  Business
  Analytical
  Interpersonal
  Management
  Ethical
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 40: Project Team Roles
Power point Presentation for Dennis, Wixom, & Roth System Analysis and Design, 3rd Edition
Copyright2006©John Wiley & Sons.Inc

## Slide 41: Summary
The Systems Development Lifecycle consists of four stages: Planning, Analysis, Design, and Implementation
There are six major development methodologies: the waterfall method, the parallel development method, the phased development method, system prototyping, design prototyping, and agile development.
There are five major team roles: business analyst, systems analyst, infrastructure analyst, change management analyst and project manager.

## Slide 42: Kasus - 1
PT. IndoSoftware (pihak-1) diminta membantu membuat website untuk Departemen Pariwisata (pihak-2). Secara umum, pihak-2 mengetahui informasi apa saja yang harus ditampilkan pada website. Akan tetapi, bagaimana informasi tersebut ditampilkan, pihak-2 memerlukan bantuan dari pihak-1, termasuk didalamnya alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasinya. Model proses apa yang paling tepat dipilih PT IndoSoftware ? Jelaskan alasan anda.

## Slide 43: Kasus 2
PT Sukses Makmur sudah lama menggunakan perangkat lunak yang membantu operasional perusahaan. Akan tetapi, karena perusahaan ingin berpindah dari platform X ke platform Y, maka perangkat lunak versi baru perlu dibangun. PT Sukses Makmur meminta bantuan PT Software Solution untuk membuat perangkat lunak yang baru. Model proses apa yang paling tepat dipilih PT. Software Solution ? Jelaskan alasan anda.

## Slide 44: Kasus 3
Sebuah proyek pembangunan perangkat lunak berskala besar akan segera dijalankan PT SysSoftware. PT SysSoftware adalah sebuah software company skala besar, sehingga memiliki cukup banyak tenaga pengembang. Perangkat lunak yang akan dibangun terdiri dari sembilan modul utama yang nantinya harus diintegrasikan. Sayangnya, meski perangkat lunak yang akan dibangun cukup besar, waktu yang tersedia agak terbatas. Model proses apa yang paling tepat dipilih PT SysSoftware ? Jelaskan alasan anda.

## Slide 45: Kasus 4
PT WebSolution adalah perusahaan pengembang software yang relatif baru berdiri. Anggota timnya pun masih terbatas. Meskipun terbatas, setiap anggota adalah individu yang dapat diandalkan. PT ini mempunyai fokus pada pengembangan aplikasi berbasis web. Sebagian besar proyek yang ditangani harus selesai dalam waktu singkat. Karakteristik konten aplikasi yang sering sering berubah menuntut developer ini untuk terus menerus me-maintain aplikasi yang telah dibuatnya. Menurut anda, model proses apa yang paling tepat dipilih?