FM-UDINUS-BM-04-15/R0



LEMBAR SOAL UJIAN

# FAKULTAS ILMU KOMPUTER

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG**

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

**UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2015/2016**


Mata Kuliah : Menejemen Proyek Sifat : Tutup Buku

Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2012 Waktu : 15.30 – 17.00 (90”)

Kelompok : A11.4109 Dosen : Novita Kurnia N, M.Kom

Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat dan teliti!

1. Apa yang dimaksud dengan Project Charter? Jelaskan mengapa diperlukan dalam mengerjakan suatu proyek!
2. Setiap proyek memerlukan minimal 4 unsur, diantaranya Manajer Proyek, Sponsor Proyek, Pakar pada Materinya (*Subject Matter* *Expert)* dan Pakar Teknis *(Technical Expert).* Jelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing unsur tersebut!
3. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jelaskan hubungan antar elemen pada Project Triangle tersebut! Pada elemen mana sajakah yang memberikan pengaruh besar pada kualitas yang dihasilkan suatu proyek?

1. Terdapat 4 jenis keterganungan pada aktivitas proyek. Sebutkan dan jelaskan 4 ketergantungan tersebut!
2. Apa yang harus dilakukan oleh Manajer Proyek apabila terjadi perubahan pada pertengahan proyek, dimana hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan sumberdaya manusia dan pemilik proyek tidak menginginkan adanya penambahan pada space waktu?

**SELAMAT MENGERJAKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diperiksa Oleh :** | **Disahkan Oleh :** |
| Koordinator Mata Kuliah  Dr. Pulung Nur Tantyo, S.T, M.Kom | Ka. Prodi  Heru Agus Santoso, Ph.D |