## Slide 2: MERENCANAKAN MANAJEMEN STAKEHOLDER

## Slide 3
SCOPE | TIME | COST
STAKE HOLDER |  | QUALITY
QUALITY | COMMU-NICATION | HUMAN RESOURCE
INTEGRATION
KNOWLEDGE AREAS

## Slide 4: PROCESS GROUPS
ORIGINATING
INITIATING
PLANNING
MONITORING & CONTROLLING
CLOSING
TIME
EXECUTING
Planning and Executing are iterative.
Monitoring and Controlling is exercised over Planning and Executing

## Slide 5: Agenda
Manajemen Stakeholder
Merencanakan Manajemen Stakeholder

## Slide 6: Stakeholder
Personil atau organisasi yang terkena dampak proyek (selama masa proyek dan oleh produk proyek)

## Slide 7: Manajemen Stakeholder Proyek
Proses dilakukan untuk:
Mengidentifikasi orang, kelompok, organisasi yang dapat memberi dampak atau menerima dampak proyek.
Menganalisa harapan stakeholder dan dampaknya bagi proyek
Menyusun strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan stakeholder secara efektif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.

## Slide 8: PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT PROCESSES
KELOMPOK PROSES | PROSES
Memulai | 1. Mengidentifikasi Stakeholder
Merencanakan | 2. Merencanakan Manajemen Stakeholder
Melaksanakan | 3. Mengelola keterlibatan Stakeholder
Memonitor & Mengontrol | 4. Mengontrol Hubungan dengan stakeholder

## Slide 9: MERENCANAKAN MANAJEMEN STAKEHOLDER
Menyusun strategi manajemen yang tepat untuk berhubungan secara efektif dengan stakeholders sepanjang masa proyek.
Menghasilkan Rencana Kegiatan yang jelas, dapat dilaksanakan, untuk berinteraksi dengan stakeholder proyek guna mendukung keberhasilan proyek

## Slide 10: Merencanakan Manajemen Stakeholder
MASUKAN |  |  | LUARAN | 
Rencana manajemen proyek Register stakeholder Faktor lingkungan perusahaan Aset proses organisasional |  |  | Rencana manajemen Stakeholder Perubahan dokumen proyek | 
 | PIRANTI & TEKNIK |  |  | 
 | Kebijakan ahli Pertemuan Teknik untuk menganalisa hubungan |  |  | 

## Slide 11: Masukan dalam: Merencanakan Manajemen Stakeholder
Rencana manajemen proyek
Register stakeholder
Faktor lingkungan perusahaan
Aset proses organisasi

## Slide 12: Piranti & teknik dalam: Merencanakan Manajemen Stakeholder
Pertimbangan ahli
  Senior management
  Anggota tim
  Unit lain atau individual
  Stakeholders
  Manajer proyek dari proyek sejenis
  Tenaga ahli Industri
Pertemuan2
Teknik-teknik analisis

## Slide 13: Analytical Techniques: Engagement levels (Desired and Current)
Stakeholder | Unaware | Resistant | Neutral | Supportive | Leading
Stakeholder 1 | C |  |  | D | 
Stakeholder 2 |  |  | C | D | 
Stakeholder 3 |  |  |  | DC | 

## Slide 14: Luaran dari Merencanakan Manajemen Stakeholder
Rencana manajemen Stakeholder :
  Tingkat hubungan yang diinginkan.
  Hubungan antar stakeholder dan kemungkinan adanya tumpang tindih
  Kebutuhan komunikasi Stakeholder
Perubahan dokumen proyek