## Slide 1: PROSES PENYUSUNAN SOLUSI

## Slide 2
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha terus menerus dan menyeluruh dari suatu:
  rencana,
  penyusunan program kegiatan,
  pelaksanaan serta
  pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya

## Slide 3: Penyusunan Rencana
Perlu memperhatikan unsur-unsur:
Tinjauan keadaaan (analisis situasi)
Forecasting
Penetapan tujuan rencana
Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakkan dalam rencana
Persetujuan rencana

## Slide 4: Penyusunan Program
Perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, dsb

## Slide 5: Pelaksanaan Rencana
Tahap eksplorasi
Tahap konstruksi
Tahap operasi

## Slide 6: Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana
Tujuan dari pengawasan:
  Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya
  Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut, ada apa sebabnya
  Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan2
   Perlu system monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback baik daripada pelaksanaan rencana

## Slide 7: Evaluasi
Kegiatan pengawasan
Hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya

## Slide 8: MENYUSUN RENCANA KEGIATAN
Masalah  pengambilan keputusan solusi masalah  rencana kegiatan
Tahapan:
  Tentukan tujuan umum
  Rumuskan tujuan khusus
  Tentukan kegiatan untuk mencapai tujuan khusus
  Tetapkan kegiatan pokok
  Tetapkan siapa penanggungjawabnya

## Slide 9: Matriks Rencana Kerja
Persiapan
Pelaksanaan
Penilaian
Kegiatan
Sasaran (objective)
Pokok akhir | Penanggung Jawab |  |  | 
Monitoring |  |  |  | 
Laporan |  |  |  | 
Evaluasi |  |  |  | 

## Slide 11: Network Planning
Suatu teknik manajemen sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan suatu proyek
Pert = Program Evaluation and Review Technique (teknik menilai dan meninjau kembali program)
CPM = Critical Path Method (metode jalur kritis)

## Slide 12: Perbedaan PERT dan CPM
PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator.
Pada PERT digunakan tiga jenis waktu pengerjaan yaitu yang tercepat, terlama serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek.
Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya.
Dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan (hubungan presidentil), sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan.

## Slide 13: Manfaat Network Planning
Dapat mengenali (identifikasi) jalur kritis (critical path) dalam hal ini adalah jalur elemen yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan yang presentatif.
Mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek.
Sebagai alat komunikatif yang efektif.
Memungkinkan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih ekenomis dipandang dari sudut biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum.
Dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana.

## Slide 14: Bentuk Network Planning

## Slide 17: Gantt charts

## Slide 18: Gantt Milestone Chart